2022年度怀化市公路建设养护中心

部门整体支出绩效自评报告

单位名称：

2023年 6 月 30 日

2022年度怀化市公路建设养护中心

部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）部门基本情况。

1、主要职责。

（1）.贯彻执行国家、省、市有关公路工作的方针、政策、法律、法规、制度和技术标准。

（2）.负责拟定公路建设养护工程计划编制事务性工作；参与编制全市公路路网结构改造规划；负责全市公路养护工程（公路大中修、桥隧维护、公路渡口、灾害防治、灾毁抢修和生命安全防护工程）计划编制等事务性工作。

（3）.指导监督全市普通国省干线公路建设工程的实施；组织实施全市国省干线公路大中修、灾毁重建养护工程；指导县市区实施危桥改造、灾害防治和生命安全防护工程等；承担普通国省干线工程项目设计评审、技术审查、工程交（竣）工验收及决算管理的事务性工作。

（4）.参与拟定并下达县市区国省干线公路年度养护任务，对县市区公路建设、养护进行巡查和业务指导；指导协调公路用地范围内的绿化美化工作；对市级财政配套的公路养护工程资金使用情况进行监督。

（5）.负责指导农村公路建设、养护和管理有关事务性、技术性工作。

（6）.承担全市公路行业统计、信息调查、技术交流、科技成果转化、信息化等事务性工作。

（7）.负责指导全市普通干线公路行业安全生产监督、应急处置和交通战备相关事务性、技术性工作。

（8）.承担市本级路政行政许可、监管相关事务性工作，为公路路产路权保护工作提供服务保障。

（9）.参与制定公路行业地方技术标准；承担公路科技成果推广应用和生态环保、智慧公路体系建设、路网运行监测相关事务性工作。

（10）.承办市交通运输局交办的其他工作。

2、机构设置。

（1）.内设机构。我中心为市交通运输局管理的正处级公益一类事业单位，内设机构10个（正科级）：综合部、人事部、财务审计部、安全事务部、计划统计部、工程建设部、国省干线公路养护部、路网监测科技部、路政事务部、农村公路养护部。中心机关核定全额拨款事业编制75名。

下设三个不具备独立法人资格的正科级分支机构：⑴、市农村公路建设站（原怀化市农村公路建设办公室）。承担全市农村公路建设的事务性、服务性工作，参与推进“四好农村路”创建工作，承担国、省有关农村公路行业政策和技术标准的宣传及业务培训等工作；⑵市公路应急物资站（原怀化市公路管理局道路材料供应处）。承担基础性公路材料等重点物资管理工作；承担市本级公路应急物资的监管、储备等相关事务性工作；⑶市公路设施维护站（原怀化市公路管理局道路设施维护处）。承担公路标志标牌标线、防护性等公路设施的建设和维护等服务工作。

2022年作为改革过渡期，怀化市农村公路建设办公室（2022年机构改革并入我中心，原来由市交通运输局汇总上报其部门决算）、怀化市公路管理局道路材料供应处、怀化市公路管理局道路设施维护处仍有2022年度部门预决算，怀化市公路建设养护中心2022年部门整体支出决算数据包含上述三个单位及怀化市公路应急抢险保障中心（原怀化市公路管理局应急抢险保障中心、正科级差额拨款事业单位）。

《中共怀化市委机构编制委员会关于怀化市公路建设养护中心机构编制事项调整的通知》（怀编【2021】71号文件）重新核定怀化市公路建设养护中心全额拨款事业编制75名；市农村公路建设站（原怀化市农村公路建设办公室）全额拨款事业编制7名；市公路应急物资站（原怀化市公路管理局道路材料供应处）全额拨款事业编制39名（人员只出不进，编制“退一减一”）；市公路设施维护站（原怀化市公路管理局道路设施维护处）全额拨款事业编制21名（人员只出不进，编制“退一减一”）；《中共怀化市委机构编制委员会办公室关于怀化市交通运输局所属事业单位机构编制事项调整的通知》（怀编【2021】60号文件）核定怀化市公路应急抢险保障中心（原怀化市公路管理局应急抢险保障中心）差额拨款事业编制224名（人员只出不进，编制“退一减一”），编制数总计366名。

2022年末，我中心实有在职人员356人，一般公共预算财政拨款开支人员356人，其中：中心机关48人，怀化市公路管理局道路材料供应处59人，怀化市公路管理局道路设施维护处30人，怀化市农村公路建设办公室7人，怀化市公路应急抢险保障中心212人。

3.2022年主要工作完成情况：

(1).国省干线公路路况目标：省交通运输厅下达我市国省干线公路路况指标任务是：PQI值87、优良路率87%。年末路况检测数据：PQI值90.69、优良路率95.47%，较上年度优良路率提升逾8个百分点，超额完成任务。

(2).国省干线公路预防性养护：国省干线公路投入预防性养护资金逾5410万元，完成预防性养护258.2公里，占管养里程的14.7%（大于部、省5%的要求），超额完成任务。

(3).国省干线公路大中修工程：省交通运输厅下达我市2022年大中修工程计划158.592公里，因新冠疫情影响实际完成普通国省道大中修136.627公里（其中15.604公里大修、121.023公里中修）。

(4).国省干线公路精细化提升工程：省交通运输厅今年下达我市国省干线公路精细化提升工程186公里，实际完成186公里，全面完成目标任务。

(5).重点民生实事：全年要求完成农村“三路建设”309公里、完成农村公路安防设施208公里。实际完成农村“三路建设”396.7公里，为年度目标任务的128%，完成农村公路安防设施258公里，为年度目标任务124%。

(6).农村公路路况目标：年末农村公路优良路率达45%，全面完成省公路事务中心下达我市农村公路路况指标任务，全省排名跃居前七。

(7).安全生产：全市普通公路行业领域安全生产整体形势平稳，未发生安全生产责任事故。

(8).国省干线公路服务区管理：国省干线公路服务区暗访合格率达100%以上，优良率达100%；国省干线公路服务区服务质量星级评定达合格以上。

(9).农村公路养护及“四好农村路”：按时完成了市级对各县市区的养护考评工作，按要求组织审核县市区养护工程项目库，按要求开展了农村公路技术状况检测评定工作，自动化检测率达到40.8%，圆满完成目标任务。

- 部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

怀化市公路建设养护中心2022年度部门整体支出10,617.48万元，其中：基本支出3,693.22万元,项目支出6,924.26万元，主要用于支付机关及直属二级单位在职及离退休人员经费、为保障单位正常运转完成日常工作任务而发生的公用经费、国省干线公路和农村公路管养各项专项业务工作经费、2022年度普通国省公路大中修工程资金。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

基本支出3,693.22万元，包含工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出、资本性支出。

2022年工资福利支出2,644.44万元，其中：1.发放在职人员基本工资831.35万元；2.在职人员津补贴221.41万元；3.政策性奖金700.58万元； 4.绩效工资231.58万元；5.机关事业单位基本养老保险缴费304.9万元；6.职业年金缴费52.32万元；7.职工基本医疗保险缴费155.18万元；8.其他社会保障缴费37.34万元；9.住房公积金105.72万元；10.临时工工资等其他工资福利支出4.06万元。

2022年商品和服务支出216.67万元，分别为：1.办公费3.96万元；2.印刷费0.35万元；3.手续费0.02万元；4.水费4.28万元；5.电费8.26万元；6.邮电费2.5万元；7.物业管理费5.9万元；8.差旅费8.62万元；9.维修（护）费17.11万元；10.会议费0.07万元；11.培训费2.78万元；12.劳务费11.78万元；13.工会经费10.02万元，14.福利费28.45万元；15.公务用车运行维护费2.14万元；16.其他交通费用40.75万元；17.其他商品和服务支出69.68万元。

2022年对个人和家庭的补助支出830.99万元，其中：1.退休费0.25万元；2.抚恤金10.62万元；3.离退休人员春节一次性生活补助、独生子女奖励金及遗属生活费806.09万元；4.其他对个人和家庭补助支出14.03万元。

2022年资本性支出1.12万元，主要为办公设备购置支出。

（二）“三公”经费的使用和管理情况

2022年度市公路建设养护中心“三公”经费财政拨款支出预算为36.47万元，支出决算为25.72万元，完成预算的70.52%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平。

公务接待费支出年初预算为8.58万元，全年预算6.13万元（调减2.45万元），支出决算为1.55万元，完成预算的18.07%，公务接待费为因公务需要接待上级部门和各县市区来人衔接汇报工作开支。我中心严格按照中央和省市关于公务接待的各项规定，由办公室负责公务接待统一安排，建立健全公务接待审批制度，明确公务接待范围、公务接待审批手续和公务接待标准，坚持节约简朴的原则，严禁奢侈浪费。2022年4月，根据怀化市人民政府2022年第8次常务会议纪要，由怀化市公路建设养护中心全面履行全市国省干线公路大中修工程的职责，会议原则同意由怀化市公路建设养护中心负责，统一组织实施全市国省干线公路大中修工程。既优化配置了市、县公路部门的事权，又发挥了规模优势提升了大中修工程实施的质效。岳阳、娄底等地市公路部门组团来怀考察取经，各县市区公路部门来我中心汇报工作次数较2021年增多，导致我中心公务接待费支出较2021年度新增0.22万元，增加16.54%。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平。

我中心认真贯彻落实中央“八项规定”, 厉行节约，严格公务用车经费支出的审核把关和规范公务用车经费支出程序。公务用车运行维护费支出年初预算25.4万元，全年预算30.34万元（因实际工作需要年中调整增加4.94万元），支出决算为24.17万元，完成预算的79.66%，与上年相比增加9.02万元，增加59.54%,主要原因是：（1）、2022年4月，根据怀化市人民政府2022年第8次常务会议纪要，由怀化市公路建设养护中心全面履行全市国省干线公路大中修工程的职责，会议原则同意由怀化市公路建设养护中心负责，统一组织实施全市国省干线公路大中修工程。我中心工程、安全等相关部门人员加大到各县市区督导巡查普通国省公路大中修工程力度以迎接2022年10月省交通运输厅对我市2022年度普通国省公路大中修工程的考核，中心本级2022年度公务用车运行维护费支出势必突破年初预算12.83万元。我中心将此情况向市纪委、市财政局汇报，请求追加公务用车运行维护费预算。（2）、2022年怀化市农村公路建设办公室因机构改革由市交通运输局并入市公路建设养护中心，市财政将市农建办2022年度四好农村公路工作经费下达市公路建设养护中心，由市公路建设养护中心进行账务核算处理。2022年度四好农村公路工作经费列支公务用车运行维护费支出3.78万元。

（二）专项支出

1、专项资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。

专项支出2022年度预算安排如下：1、公路应急保畅经费24万元（年初预算）；2、公路路面、桥梁、隧道等检测费378.1万元，其中：年初预算150万元，年中追加150万元(来源为省对市新增养护切块资金),2021年结转78.1万元（2021年底因检测单位提供银行账号有误，支付检测费被银行退回，财政支付系统年底关账无法支付）；3、专项业务工作经费60万元（年初预算）；4、市本级信息中心设备运行维护费7万元（年初预算）；5、普通国省公路大中修工程资金14896.27万元（年中追加）；6、四好农村公路工作经费25万元（年初预算下达市财政局经建科），合计来源15390.37万元。

2022年市财政下达市公路建设养护中心公路大中修工程资金专户普通国省道大中修工程资金14,946.27万元（其中：第一批计划下达部省补助资金11,771.27万元、第二批计划下达部省补助资金1575万元，怀化市本级财政配套资金1600万元），市本级配套资金财政调整50万元用于交通质量监管工作经费后下达资金为14,896.27万元。

- 专项资金（主要指财政资金）实际使用情况分析。

2022年度专项支出为6898.89万元，主要包括：1.公路应急保畅支出24万元（应急保畅差旅费用、公务用车运行支出、培训会议支出）；2.国省公路路面、桥梁、隧道检测费支出375.86万元，用于支付湖南联智科技股份有限公司2021年桥梁检测费78.1万元，支付湖南致力工程科技有限公司国省干线公路2022年半年度路况检测费78.8万元，支付湖南中卉项目管理有限公司国省干线2022年半年度路况检测招标代理费1.2万元，支付湖南致力工程科技有限公司怀化市2022年国省干线桥梁（125座桥梁）定期检测费79.38万元，支付湖南金君工程科技有限公司国省干线公路桥梁（108座桥梁）检测费69.48万元，支付湖南和天工程项目管理有限公司桥梁隧道（50座桥梁，7座隧道）检测费68.9万元，结余2.24万元财政统筹收回；3.专项业务工作经费支出60万元，用于公路安全监督管理、交通流量调查、国省干线公路迎接交通运输部年度路况评价、公路养护巡查、技术比武竞赛、公路路网运行监测与信息系统运行维护等；4.市本级信息中心设备运行维护费支出6.3万元，结余0.7万元财政统筹收回；5.普通国省公路大中修工程资金6407.73万元：2022年度第一批计划已完工的136.627公里普通国省道大中修工程按照合同约定和工程计量，支付设计费用、监理费用、工程进度款合计6367.28万元，建设单位管理费用支出40.45万元，共计支出6407.73万元，因新冠疫情影响（2002年10月、11月我市城区封城）大中修工程未能如期完工，剩余8488.54万元工程资金财政年末收回，2023年再向财政申请结转支付额度；6.四好农村公路工作经费支出25万元（差旅费用、公务用车运行支出、培训会议支出等）。

- 3、专项资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。

我中心结合本市的实际和特点，在原有《怀化市国省干线公路养护工程管理考核实施细则》和《怀化市公路管理局关于全面加强大中修等养护工程管理的通知》基础上制定了《怀化市普通国省道大中修工程合同管理办法（试行）》、《怀化市普通国省道大中修工程施工监理管理办法（试行）》、《怀化市普通国省道大中修工程质量管理办法（试行）》、《怀化市普通国省道大中修工程财务管理暂行规定（试行）》、《怀化市普通国省道大中修工程廉政建设方案（试行）》、《安全管理工作职责（试行）》、《普通国省道公路大中修工程风险防范机制（试行）》、《安全隐患排查整改治理制度（试行）》，以制度为依托，进一步明确了责任，规范了工作流程。严格依照《中华人民共和国招投标法》、《中华人民共和国招投标法实施条例》等相关规定对工程进行招投标管理。2022年普通国省公路大中修工程已依法依规依程序由市属国有企业怀化路桥总公司中标实施启动，发挥了专业公司的作用，纾解了国企困境，稳定了企业队伍，盘活了国有资产。

我中心对各项目资金进行专项核算，对项目资金的使用严格按预算执行，坚持“专款专用、量入为出”，并对项目资金支出实行了严格的审批制度。在实际的项目资金使用及管理中，各项制度均得到了有效执行。

三、部门专项组织实施情况

（一）专项组织情况分析，主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况。

2014年4月，经怀化市人民政府常务会议研究，将怀化市普通国省干线公路大中修工程下放县市区实施，下放后，存在项目未按期完成、挤占挪用专项资金等问题。为解决以上存在问题，确保部普通国省干线公路大中修省补助资金专款专用，2022年4月，根据怀化市人民政府2022年第8次常务会议纪要，由怀化市公路建设养护中心全面履行全市国省干线公路大中修工程的职责，会议原则同意由怀化市公路建设养护中心负责，统一组织实施全市国省干线公路大中修工程。2022年9月7日，怀化市人民政府副市长余建勇在市政府召开会议，专题研究全市普通国省道公路大中修有关工作，形成了专题会议纪要，纪要明确了部门职责，同意成立怀化市普通国省道公路大中修工程领导工作小组，副市长余建勇同志任组长，领导小组办公室设怀化市公路建设养护中心，林华同志任办公室主任。同意在怀化市公路建设养护中心设立怀化市普通国省道公路大中修工程建设指挥部（以下简称工程建设指挥部），由林华同志任指挥长，相关部门负责人为指挥部成员，负责做好相关具体工作。怀化市公路建设养护中心接受任务后，成立了怀化市普通国省道公路大中修工程建设指挥部，指挥部下设综合部、财务部、工程合约部、安全部、党风廉政部，从怀化市公路建设养护中心机关和分支机构以及县市区公路建设养护中心抽调42名同志兼任或专职承办各项工作任务。

2022年省交通运输厅下达第一、二批大中修目标任务计划192.948公里（大修47.658公里、中修145.29公里），怀化市公路建设养护中心作为建设单位根据计划作为立项依据组织实施。

依据相关法律法规及部省市相关规范文件通过公开招投标或政府采购程序进行了设计单位委托，由设计单位依据技术规范、部颁概预算编制办法及预算定额进行设计工作，设计施工图由相关法律法规及部省市相关规范文件由怀化市交通运输局组织专家评审并进行批复，再经怀化市财政局进行财政评审，最后依据财评结果对施工、监理、检测等相关工作进行了公开招投标或政府采购程序确认中标单位。实施过程中严格执行相关法律法规及部省市相关规范文件进行质量安全过程管理，完工后由怀化市公路建设养护中心、怀化市交通运输局组织交（竣）工验收。

目前第一批计划大中修158.592公里按怀化市财政局分两次财评程序出的结论，分两批组织实施。其中第一次结论的136.627公里已完成相关程序且已完工。剩余的21.965 公里已完成公开招投标程序，预计于2023年7月份完工。湖南省交通运输厅2022年8月24日下达的2022年度第二批普通国省道10.089公里大修、24.267公里中修计划由于新冠肺炎疫情影响2022年尚未实施，第二批计划由怀化市公路建设养护中心负责实施的30.156公里已经完成设计，财评等前期工作，施工单位通过公开招标选定，2023年6月9日在怀化市公共资源交易中心开标，监理和检测单位通过政府采购确定。第二批计划中S249线K115—119.2段4.2公里大修由洪江市组织实施。

- 国省干线公路路面、桥梁和隧道检测按照省公路事务中心年度综合目标考核以及实际工作需要组织实施，道路、桥梁的检测都经政府采购程序确定具体实施单位。2022年度公路路面技术检查、桥隧定期检查均按计划于2022年度实施完毕，其检查报告均获得省交通运输厅、省公路事务中心的认可。

- 公路应急保畅项目、专项业务工作经费、四好农村公路工作经费、市本级信息平台设备运行维护费根据年度工作实际需要组织安排。

（二）专项管理情况分析，主要包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。

1、普通国省公路大中修工程资金

根据《基本建设财务规则》（财政部令第81号）、《财政部关于印发〈基本建设项目建设成本管理规定〉的通知》（财建〔2016〕504号）、《湖南省交通运输厅关于印发〈湖南省普通国省道大中修工程管理办法〉的通知》（湘交养管规〔2021〕12号）等文件要求，工程建设指挥部制定了《怀化市公路建设养护中心普通国省道大中修工程建设项目财务管理暂行规定》，切实做好项目资金管理，严格执行到位。

怀化市公路建设养护中心作为建设单位，严格按照批准的预算、合同约定和工程价款结算程序支付工程款和其他费用，根据实际工作需要向财政部门申请使用大中修工程资金。怀化市交通运输局会同市财政局加强普通国省道大中修工程财务管理和监督，指导和督促怀化市公路建设养护中心做好基本建设财务管理的基础工作。工程建设指挥部对施工单位支付的工程进度款均按工程计量实时支付，工程款报账流程为施工方申报计量资料→监理签审中期支付证书→指挥部签审资金支付审批表→市财政财评中心和主管科室审核下达资金→指挥部财务部支付款项。工程建设指挥部资金拨付审批表审批流程为施工单位提出申请→指挥部工程合约部签审→指挥部财务部签审→分管工程副指挥长签审→分管财务副指挥长签审→常务副指挥长签批。

四、资产管理情况

我中心建立健全固定资产从“入口”到“出口”的内部管理制度，规范单位购建、使用管理、报废报损、内部转移、转让出售等行为。

## 固定资产的购置坚决执行政府采购制度，纳入政府采购范围，严格执行《怀化市政府采购限额标准（2022年版）》的有关规定。加强固定资产的日常监管，定期或不定期进行清查盘点，做到“账账相符”、“账实相符”。固定资产的购买处置，严格按市财政局规定程序申报、审批，经审批同意后，方能进行。杜绝资产处置的随意性。财务部门及时注销已处置固定资产账面价值。

五、部门整体支出绩效情况

（一）成本（预算）控制、节约等情况

我中心贯彻落实“过紧日子”要求，2022年单位的日常性工作开支严格按部门预算执行。其中，公务接待费支出预算为6.13万元，支出决算为1.55万元，完成预算的25.29%；公务用车运行维护费支出预算为30.34万元，支出决算为24.17万元，完成预算的79.66%，全部控制在厉行节约指标数内。普通国省干线公路、桥梁、隧道检测经费结余2.24万元及市本级信息平台设备运行维护费结余0.7万元均由财政统筹收回，其他支出按财政部门下达的计划实施，全年没有预算项目超支。国省干线公路大中修工程资金未完结转8488.54万元（2022年因新冠疫情影响工程进度），年末财政统筹收回，经与财政部门衔接，国省干线公路大中修工程结转资金可于2023年向财政请款支付。

- 各项工作、专项完成的进度及质量情况、有效性及可持续性分析

（1）政治统领，旗帜鲜明讲政治

坚持把党的政治建设摆在首要位置，认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，用党的科学理论武装头脑，全面提升党组及党组班子成员的思想政治素质和领导能力，努力把学习成果转化为指导实践、推动工作的行动自觉，在真抓实干、提升效能中努力开拓公路工作新局面，引导市直公路系统广大干部职工切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。

（2）守正创新，改革助推公路发展引擎

机关重新认定参公催生新动能。针对公路部门近年来多轮涉改、遗留问题突出、事权空心化、干部职工人心浮动士气不振等困境，科学研判形势，在本轮深化事业单位改革过程中，以推动中心机关重新申报“参公”为抓手，锲而不舍向上汇报，争取理解支持，推动职能职责归位。中心机关已第一批次被省委组织部重新认定为参公管理单位，理顺了体制机制，有效化解了公路部门多年改革遗留的深层次矛盾问题。积极回应干部职工诉求，分步推进、落地职务职级并行工作，扎实推动干部遴选工作，为推进公路事业高质量发展注入了“源头活水”、激发了内生动能。

干线公路大中修工程迈上新台阶。从管理体制创新着手，积极向上汇报，2022年成功将下放8年之久的大中修工程上收市本级统一组织实施，市财政安排配套资金1600万元，既优化配置了市、县公路部门的事权，又发挥了规模优势提升了大中修工程实施的质效。在沥青等主材大幅涨价、其他部分市州不敢启动大中修的情况下，发挥市本级统一实施的体制优势，通过引进先进施工工艺等措施，保质保量按时完成了工程任务，立竿见影提高了公路“好路率”，畅通了全市公路交通内循环，提升了服务怀化国际陆港建设的质效，被省中心高度赞誉为“改变全省养护工作格局的成功创举”。不止如此，通过依法依规依程序由市属国有企业怀化路桥总公司中标实施大中修工程，既发挥了老牌路桥施工企业施工管理的优势，又纾解了国企维稳压力，有效盘活了国有资产。

养护资金项目化管理建立新机制。在积极争取养护投入的同时，根据路况检测情况对省、市下拨资金全部实行项目精细化管理，按照奖优罚劣的原则，对未完成的县市区进行通报批评，并在市对县的新增养护切块资金中予以扣回，确保专款专用落地见效，提高了养护资金使用效益，提升了日常养护的成效。

普通公路路产保险创建新模式。率先在新晃县试点路产第三方保险制度，通过政府采购方式确定承保公司，将普通公路和桥梁纳入承保范围，确保公路安全隐患得到及时有效处置。近年来，在科学总结新晃试点成功经验基础上，在全市范围内大力推行路产第三方保险制度，今年已在新晃、会同等8个县市区落地。截至目前，8个县市区路产保险理赔金额逾1390万元。

（3）踔厉奋发，持续夯实养护主业根基

日常养护常态化巡查。落实市、县两级部门联合巡查工作制度，党组班子成员联县督查，落实落细公路管养工作要求，定期印发巡查情况通报，对巡查发现的重大问题，实行挂牌督办，限期整改销号，形成以巡促改的长效机制。

桥隧检查定期化落实。加大桥隧管理力度，完成通航河流桥梁桥墩防碰撞实施工作。安排300万元用于干线公路桥隧检测，对新发现危桥分类处置，采取交通管制、限载通行、新修临时便道通行等措施，当年处置率达100%。

小修养护经常化开展。贯彻全寿命周期养护成本最小化理念，推动小修养护和预防性养护经常化开展。投入预防性养护资金5410.73万元，完成预防性养护258.2Km，占管养里程的14.7%（大于部、省5%的要求）。完成薄层罩面39.2万m2，铣刨沥青路面38.56万m2，路面修补21.43万m2，水泥路面清灌缝19.4Km，沥青路面清灌缝322.9Km，水泥路换板1335m2。

“党员示范路”长效化创建。趁势而上，巩固扩大“党员示范路”创建成效，创建工作由去年的“一县一创建”，提升到“一县一路一创建”，规模由上年度的1公里扩展到连续3～5公里，同时将创建工作列入养护工作年度考核，充分调动了县市区抓养护工作的积极性、主动性。

（4）勇毅前行，全力以赴保障公路畅通

健全完善公路应急保障体系。结合公路工作实际，修订完善各类应急预案14个。市县两级成立17支共490余人的公路应急抢险队伍，落实100余台机械设备及车辆，市本级成立路桥应急抢险专家小组，随时应对突发事件，做到了工程建设、汛期应急及抗冰除雪抢险市县协调联动全覆盖。

全力做好公路汛期保畅工作。入汛以来，我市先后遭受几轮强降雨袭击，公路基础设施受灾严重，全市公路系统认真贯彻省市决策部署，各级领导带头值班值守，深入一线上路巡查。今年汛期，全市普通公路系统共投入抢险人员3660工日，机械设备1227台班，清理塌方917处、35万立方米，清理倒伏树木1100余株，及时抢通水毁路段，做到即堵即抢、即抢即通。

持续抓好春运公路安全运营。结合春运工作、疫情防控等要求，由中心党组成员带队，分6组于春节前开展综合督查，督促县市区落实安全措施，确保普通公路安全畅通。今年春运期间，共撒布融雪剂2719余吨、防滑料1600余立方，救援被困车辆1323台，疏通国省干线1584.93公里、县乡公路2617.83公里。2022年，我中心春运工作被省春运领导小组评为先进单位。

（5）矢志不渝，建设“四好”农村路助力乡村振兴

扎实推进农村公路建设。大力推进农村公路提质改造工程，有效助力乡村振兴，为全市农村区域经济发展提供公路交通支撑。2022年省下达我市农村公路建设任务实施乡镇通三级路、旅游资源产业路、新村与撤并村间便捷联通道路共309公里，实际完成“三路”建设396.7公里，超额完成目标任务。

抓好农村公路管理养护。主动担当作为，积极向上争取资金，市级财政按标准落实养护资金，配套年度农村公路日常养护经费1968万元，推行资金项目化管理，确保资金落到实处。加强信息化建设，完成农村公路建设养护数据平台PC端、手机APP测试并投入使用，提升了智能化管理水平。扎实推进农村公路养护工程，全年完成农村公路危桥改造51座，完成农村公路安防设施258千米，实施预防性养护637千米，实施修复性养护1216千米。强化督导调度，建立月督查、月考评、月通报机制，推动公路管养工作高质量落实。今年我市农村公路管养内业考核由全省倒数第一提升至全省第二，路况检测评定“好路率”突破45%。

开展农村公路示范创建。高位推动示范创建工作，会同县荣获“四好农村路”全国示范县；溆浦县、通道侗族自治县、靖州苗族侗族自治县被评为“四好农村路”省级示范县；溆浦县北斗溪文旅小镇旅游通景路被评为2022年十大“湖南省最美农村路”之一。

（6）笃行不怠，全面提升安全生产水平

高度重视安全生产工作。深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产一系列重要指示批示，中心党组、理论学习中心组集中学习安全工作有关精神11次，召开安全例会4次，研究部署安全生产工作，解决重点难点问题，班子成员带队多次深入公路建设、养护一线检查督导安全生产工作，压实工作责任。

强力推进专项整治行动。扎实推进安全生产专项整治三年行动、交通问题顽瘴痼疾集中整治、安全生产强化年、安全生产大检查、自建房安全整治等重点行动，突出源头治理、风险管控、应急处置，年内省市下达的383处交通问题顽瘴痼疾和中心党组领导联县包片排查出的142处安全隐患已全部整改完毕。

加大安全生产监管力度。狠抓国省干线大中修工程收归市级统一组织实施后的文明施工、规范施工，持续深化“质量安全红线行动”，全面落实“一会三卡”工作，严防事故发生，以实际行动落实“经济要稳住、发展要安全”的要求。持续加强日常运行安全排查，突出长陡下坡、临水临崖、急弯陡坡、高大边坡等重点路段，依法依规依标准开展管养工作，及时消除公路安全隐患。

推进公路信息平台建设。认真落实省公路事务中心工作要求，以提高“路网监测视频覆盖率、接入率、在线率”为重点，扎实推进以路网监测与管理为核心的智慧公路建设。在县级公路信息平台相继划归当地交通部门的情况下，以巩固完善治超联网为契机，强化路网监测视频接入力度，截止目前，已接入路网监测视频65路，公路可视化管理程度得到提高。

（7）党建引领，狠抓机关效能和自身建设

强化党建主体责任，持续深化理论武装，深入创建清廉机关，驰而不息正风肃纪，抓牢乡村振兴工作，抓稳综合治理工作，抓常文明创建工作。

- 存在的主要问题

单位经费缺口大，财政下拨的公用经费年初预算只按平均每人1.2万元（按照1.5万元/人公用经费标准压缩20%）安排，不能保障人员的实际支出（生育保险、大病互助、工伤保险、失业保险、残保金、事业编制退休人员去世抚恤金、退休人员独生子女奖励金、伤残人员保健金、医保铺底资金等均由单位自筹，挤占公用经费）以及单位运转的刚性需求。

七、改进措施和有关建议

细化、强化预算管理，严格按照预算编制的相关制度和规定，根据上年度决算加强支出分析，提高预算编制的科学性，加强内部协调、配合，充分征求部门意见，根据部门的工作重点和年度工作计划，积极地开展调查与研究，合理确定各项支出需要，提高预算编制的精准性，提高财政资金的使用效率。

怀化市公路建设养护中心

2023年6月30日