怀化市公路建设养护中心

2019年度部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）部门基本情况

我中心为市交通运输局管理的正处级公益一类事业单位，直接管理怀化市公路路政管理支队、怀化市公路管理局道路材料供应处和怀化市公路管理局道路设施维护处三个全额拨款的正科级事业单位，一个差额拨款事业单位怀化市公路管理局应急抢险保障中心（正科级）。年末市本级实有人数777名，其中：在职人员423名（含编外长期合同工1名），离退休人员354名。

主要工作职责是：

1.贯彻执行国家、省、市有关公路工作的方针、政策、法律、法规、制度和技术标准。

2.负责拟定公路建设养护工程计划编制事务性工作；参与编制全市公路路网结构改造规划；负责全市公路养护工程（公路大中修、桥隧维护、公路渡口、灾害防治、灾毁抢修和生命安全防护工程）计划编制等事务性工作。

3.指导监督全市普通国省干线公路建设工程的实施；组织实施全市国省干线公路大中修、灾毁重建养护工程；指导县市区实施危桥改造、灾害防治和生命安全防护工程等；承担普通国省干线工程项目设计评审、技术审查、工程交（竣）工验收及决算管理的事务性工作。

4.参与拟定并下达县市区国省干线公路年度养护任务，对县市区公路建设、养护进行巡查和业务指导；指导协调公路用地范围内的绿化美化工作；对市级财政配套的公路养护工程资金使用情况进行监督。

5.负责指导农村公路建设、养护和管理有关事务性、技术性工作。

6.承担全市公路行业统计、信息调查、技术交流、科技成果转化、信息化等事务性工作。

7.负责指导全市普通干线公路行业安全生产监督、应急处置和交通战备相关事务性、技术性工作。

8.承担市本级路政行政许可、监管相关事务性工作，为公路路产路权保护工作提供服务保障。

9.参与制定公路行业地方技术标准；承担公路科技成果推广应用和生态环保、智慧公路体系建设、路网运行监测相关事务性工作。

10.承办市交通运输局交办的其他工作。

（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

市公路建设养护中心2019年度部门整体支出 6,534.75万元，主要用于支付机关及直属二级单位在职及离退休人员经费、国省干线公路管养各项专项业务工作以及为保障单位正常运转完成日常工作任务而发生的公用经费。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

基本支出4,196.42万元，包含工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出。

我中心位依照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《事业单位会计制度》以及《行政事业单位内部控制规范（试行）》、《财政部关于全面推进行政事业单位内部控制规范实施的指导意见》（财会〔2015〕24号）相关要求，按照《怀化市财政局关于开展行政事业单位内部控制基础性评价工作的通知》（怀财会〔2016〕161号）具体部署，结合履行单位职能需要，制定了预算管理制度、收入管理制度、支出管理制度、政府采购管理制度、资产管理制度、建设项目管理制度以及合同管理制度，对非税收入票据管理制定了管理办法，“三重一大”事项纳入“中共怀化市公路管理局党组工作规范”集体研究决定。强化内部控制管理，切实履行财务核算与监督职能，严格按照市财政局相关规定和预算安排列支费用，无自行提高支出标准和范围、擅自改变资金用途和调整支出项目的现象。

2019年工资福利支出2,879.08万元，其中：1.发放在职人员基本工资1025.22万元；2.在职人员津补贴344.45万元；3.政策性奖金631.70万元； 4.绩效工资194.41万元；5.机关事业单位基本养老保险缴费339.23万元；6.职业年金缴费80.87万元；7.职工基本医疗保险缴费213.34万元；8.其他社会保障缴费38.90万元；9.临时工工资等其他工资福利支出10.96万元。

2019年商品和服务支出413.03万元，分别为：1.公务用车运行维护费22.72万元，我局2019年加强车辆管理，无公务用车购置，车辆定点加油、定点保险、定点维修，车辆加油使用绑定车牌号码的IC卡，一车一卡，不得现金报销零星加油发票，严格执行车辆修理审批制度，驾驶员维修车辆需提供由办公室、财务审计科、纪检监察、安全监督管理科、局领导共同签字的车辆维修审批单到怀化市政府采购办指定厂家定点维修。公务用车运行维护费2019年实际支出28.68万元（基本支出22.72万元、项目支出5.96万元）对比2018年度支出39.16万元，减少10.48万元，降幅26.76%；2.公务接待费4.66万元，公务接待费为因公务需要接待上级部门和各县市区来人衔接汇报工作开支。贯彻执行中央“八项规定”，严格按照中央和省市关于公务接待的各项规定，由办公室负责统一安排，建立健全公务接待审批制度，明确公务接待范围、公务接待审批手续和公务接待标准，坚持节约简朴的原则，严禁奢侈浪费。对公务接待审批手续不完善的接待费用财务不予报账，对比2018年度支出6.19万元，减少1.53万元，降幅为24.72%，取得了很好的效果；3.我局严格履行出国（境）审批备案制，严格控制出国（境）经费预算，2019年因公出国（境）经费为0元，年度预算也没有下达指标；4.办公费22.06万元；5.水电费27.97万元；6.差旅费36.62万元；7.会议费3.86万元；8.邮电费1.90万元；9.劳务费8.46万元；10.福利费40.91万元；11.培训费1.61万元；12.车改补贴支出及其他交通费用45.72万元；13.维修（护）费34.46万元；14.印刷费1.18万元；15.物业管理费20.22万元；16.手续费0.08万元；17.租赁费0.18万元；18、委托业务费0.26万元；19.工会经费11.40万元；20.其他支出128.76万元。

2019年对个人和家庭的补助支出900.47万元，其中：1.离休费10.98万元；2.退休费215.16万元；3.抚恤金15.74万元；4.离退休人员奖金、独生子女奖励金及遗属生活费645.51万元；5.医疗费12.47万元；6.其他对个人和家庭补助支出0.61万元。

2019年结余结转1,707.84万元，其中基本支出结转87.59万元，项目支出结转1,620.25万元。2018年结余结转9,434.36万元，其中基本支出结转2.59万元，项目支出结转9,431.77万元。根据怀财函【2019】35号文件，我单位2018年结转资金9,433.16万元由财政收回统筹使用，冲减2019年年初结转。

（二）专项支出

专项支出2019年度预算安排如下：1、公路应急保畅经费40万元；2、公路路面、桥梁、隧道等检测费228.58万元，其中：2019年度检测费150万元，2018年检测费78.58万元。2018年公路路面、桥梁、隧道检测经费预算安排150万元，实际支出71.42万元，剩余 78.58万元（2018年底经政府采购后我单位与湖南联智桥隧技术有限公司订立桥梁检测服务合同，合同约定检测费用78.58万元。由于实施单位截至2018年12月31日尚未出具检测报告，按照合同约定没有支付检测费用78.58万元，经与财政部门衔接后，该项检测资金结转2019年使用）；3、2019年市财政拨入普通国省干线公路交通标志调整工程款3535万元；4、治超信息平台建设及运行费155万元，合计来源3,958.58万元。

2019年度专项支出为2,338.33万元，主要包括：1. 普通国省干线公路交通标志调整工程支出2,181.91万元；2.支付长沙理工大公路工程试验检测中心国省干线2019年半年度路况检测评价技术服务费67.60万元，支付湖南联智桥隧技术有限公司2018年度桥梁检测费78.58万元；3.应急保畅支出10.24万元（应急保畅差旅费用、公务用车运行支出）等。

2019年专项资金结转1,620.25万元，分别为：国省干线公路交通标志调整工程1,353.09万元; 治超信息平台建设及运行费155万元；应急保畅经费29.76万元; 公路路面、桥梁、隧道检测费用82.40万元（由于实施单位截至2019年12月31日尚未出具检测报告，按照合同约定没有支付检测费用，经与财政部门衔接后，该项检测资金结转2020年使用）。

三、部门专项组织实施情况

（一）专项组织情况分析

我局道路、桥梁的检测都经政府采购程序确定具体实施单位。

（二）专项管理情况分析，主要包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。

建立了完整的项目管理内部控制制度。

三、资产管理情况

流动资产年初为13,273.54万元，年末为4,667.14万元,减少8,606.40万元，主要为根据怀财函【2019】35号文件，我单位2018年结转资金9433.16万元由财政收回统筹使用，冲减财政应返还额度。

固定资产原值年初为3,444.14万元，年末为3,451.91万元，原值增加7.77万元，固定资产折旧年末为2,360.07万元（2019年根据新政府会计制度规定对固定资产计提折旧)，固定资产净值年末为1,091.84万元。

建立健全固定资产从“入口”到“出口”的内部管理制度，规范单位购建、使用管理、报废报损、内部转移、转让出售等行为。

固定资产的购置坚决执行政府采购制度，纳入政府采购范围，节约使用国家资金，新购入的固定资产，由使用部门填写固定资产验收单。固定资产验收单一式三份，经使用部门负责人、验收人、保管人签字后，一份由使用部门留底，一份交保管部门，一份连同发票交财务人员进行相关账务处理。

加强固定资产的日常监管，定期或不定期进行清查盘点。

固定资产的处置，严格按市财政局规定程序申报、审批，经审批同意后，方能进行处置，杜绝资产处置的随意性。财务部门及时注销已处置固定资产账面价值，做到账实相符。

四、部门整体支出绩效情况

2019年，是新一轮公路体制改革的开局之年，面对机遇和挑战，我中心在市委、市政府的坚强领导和省市行业主管部门的大力支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为行动指南，主动适应改革发展大局，牢记初心使命，奋力创新业，树立新形象，以“四个公路”创建为主线，贯彻“四好”理念，推动新时代怀化公路事业高质量发展，为推进“一极两带”“一个中心、四个怀化”战略提供坚强的公路交通保障。全年，全面完成公路工作目标，现从公路工作完成情况、主要工作举措总结如下:

一、公路工作目标完成情况

全年，怀化市公路系统全体职工心往一处想劲往一处使，以公路工作的有为有位争先进位，全面完成主要工作任务。公路路况持续稳定：国省干线公路全面完成省厅下达的目标任务，农村公路年末优良路率达91%；日常养护常态长效：干线公路列养率100%，常养率100%，农村公路列养率100%，常养率县道100%，乡道91%，村道86%，绿化率达93%；养护工程优质高效：干线公路完成危桥改造17座、灾防工程3.5km、大中修69.77km，大中修工程合格率100%，示范路优良率100%，农村公路完成危桥改造71座、安保工程1731km（含新增省道）；治超工作常抓常新：全市货运车辆站点超限率控制在1%以内，无因双超运输监管不力引发的重、特大交通事故；路政管理扎实有效：路域环境集中整治基本达到“八无”要求，查处公路侵权违法行为169起，结案169起，案件查处率100%，结案率100%；安全生产保障有力：责任体系不断完善，专项整治扎实开展，全年无安全生产责任事故发生。

（一）贯彻“四好理念”，深入创建“四个公路”

全年，公路系统以习近平新时代中国特色社会主义思想为行动指南，坚持新发展理念，紧扣高质量发展，贯彻“四好”理念，推动“四个公路”纵深创建。市建养中心党组高位谋划，强化统筹调度，实施网格化管理，确保“四个公路”创建工作责任上肩，全力争创怀化公路服务品牌。继续打好公路生态牌，在巩固好过去生态公路建设成果的前提下，进一步强化国省干线沿线绿化考核，基本实现全市国省干线公路沿线绿化无缺失目标；持续推进智慧公路建设，治超联网数据更趋稳定；路域环境整治和双超治理深入推进，依法治路能力水平持续提升；切实加强平安公路创建力度，全面落实“一单四制”，公路安保设施持续完善，安全保障能力持续提升，行业安全生产形势持续稳定。

（二）突出稳定路况，全面夯实养护主业根基

一是高标准推进日常养护工作。干线公路：继续全面推行“国省干线公路管养网格制度”“创建六个百分百工程”，积极推行干线公路管养责任信息“七公开”，倾力打造绿色生态公路，积极督促实施城郊国省干线绿化提质改造。截至目前，城效国省线路G320，G209、S250、S322共完成绿化里程58Km，新植树8269棵，灌木3000余蔸。干线公路面貌朝畅、安、洁、美发生重大改观。农村公路：大力推进“百公里示范创建工程”，在巩固已创建示范路的基础上，全市共创建农村公路管养示范乡镇26个、新创示范路785公里，彻底改变了农村公路沿线脏、乱、差形象。坚持农村公路“八公开”制度，充分发挥社会监督作用，强化服务意识，人民群众对农村公路的满意度显著提升。二是优质高效完成普通国省道命名编号调整工程。2018年底，市政府成立由姚述铭副市长任组长、各相关单位为成员单位的怀化市国家公路网命名编号调整工作领导小组，并在市建养中心（原市公路管理局）成立怀化市普通国省道交通标志调整工程建设指挥部，高位部署，严格按部省时间节点推进公路网命名编号调整工作。截至目前，国省道交通标志调整工程已全部完工，调整后的路网，我市国道由过去的3条增至8条，省道由过去的12条增至23条。三是全面做好应急保畅养护组织。抗冰救灾期间，全市共计投入约：防冻盐及融雪剂696吨、防滑砂2608立方米、麻袋3010个、人员3960个工日、车辆597个台班、设备137个台班，投入资金约312万元，最大程度减少冰冻灾害侵害导致的路产路权财产损失，全力保障了人民安全畅通公路生命线。雨季防汛期间，开展了全市“雨季杯”竟赛活动，强化季度养护巡查结果运用，面加强国省干线公路的日常养护工作，加大小修工程实施力度，进行国省干线路侧设施的维护和恢复工作，及时消除道路安全隐患，确保了雨季道路通行安全畅通。

（三）突出长效治理，持续打击违法双超治理

截至11月底，全市普通公路路面治超共检测车辆202009台，查处车辆1726台，卸载货物20674.9吨,交警累计处罚分18162分，站点超限率严格控制在1%以下，进一步巩固常态化治超新格局。一是规范治超执法。一年以来，持续在全市开展了规范公路治超执法专项整治行动自检自查工作，切实做到文明执法、规范执法；同时，通过开展送“法”上门、现场咨询、印发治超法规宣传手册、张贴和悬挂宣传标语，积极开展治超宣传工作，营造治超高压形势和良好氛围。二是强力打击高速入口违法超限超载。联合高速路政、交警等部门，进一步加大了高速公路出入口执法力度。全市累计共开展高速入口治超专项整治行动105次，以强硬的治超举措，形成严管重罚的高压态势，确保了境内高速公路入口“双超”率稳控在0.5%以内。三是持续开展打非清零专项行动。5至8月,开展了为期三个月的打击货运车辆非法改拼装专项整治行动，依法从严从重处理从事货运车辆非法改拼装业务企业（窝点）2个，共切割马槽车293台。四是积极探索建立以怀化辖区为中心的区域治超工作联动机制。通道、靖州、新晃、会同和沅陵等县市积极与外省外地毗邻市县加强对接，探索建立边际治超会商制度、工作形势和情况互通制度、治超案件协查和违法信息抄告等制度，提升了边际区域联合治超的意识，缓解了边界治超的工作压力。五是强化科技治超。以“智慧怀化”、“智慧交通”建设为依托，加快推进干线公路路网运行监测及治理超限监管平台，全面实现治超工作由“人海战术”管理向科技智能管理转变。到目前为止，全市共完成不停车预检系统建设任务14套，完成市县治超信息化平台建设9个，6个县市区推行了非现场执法工作。

（四）突出依法行政，切实规范公路路政管理

一是全面依法行政。强化执法培训，16人参加了省厅组织的2期《湖南省货物运输车辆超限超载治理办法》宣贯培训，切实提高行政执法人员执法水平；规范行政许可，截止目前，今年全市共办理涉路行政许可16件，以“三基三化”建设为重点，进一步健全和完善行政许可服务制度，通过推行首问负责制、限时办结制、一次性告知制，优化工作流程，缩短办理时限，提供便利服务。二是持续发力路域环境治理。截止目前，全市共拆除临时违法棚屋284处，处罚和拆除违法建（构）筑物72处，拆除非公路标志标牌2200余块，整治和规范平交道口133处，排查清除桥隧安全隐患62处，清理路障3100余处，取缔“马路市场”133处，整治和规范集镇157处。三是助力“四好农村路”建设和扬尘污染治理。一方面，按照怀化市“四好农村路”建设三年总规划和部署，加大对县市区的督导考核，全面有序推进农村公路的路政管理工作，助推“四好农村路”建设。一方面，充分依托两个治超站点实施怀化多个入城口交警路政联合从严执法，加大入城口公路路面检查力度，强化运输车辆管控，持续开展货运车辆平装密闭运输专项检查，对运输车辆未采取平装密闭措施，而导致货物抛洒、扬尘等违规行为的，严格实行顶格处罚，确保公路扬尘治理取得实效。

（五）突出责任体系完善，全面提升安全保障水平

一是责任上肩，强化监管。中心领导班子高度重视安全工作，不断更新完善安全规章制度，深化安全生产责任体系建设，明确安全生产工作职责。全年，中心党组扩大会议研究安全工作4次，召开安全例会4次，研究部署安全生产工作，解决重点难点问题；班子成员坚持带队深入公路建设、养护、公路治超一线检查督导安全生产工作，高位推动、以上率下，层层传导，压实责任。二是围绕重点，做好春运和防汛工作。春节期间，班子成员带队检查40余次，挂牌督办2处，查处安全隐患80余处，清理塌方5400余方，设置安全警示标牌600余块，安装修复波形护栏570余米、端头50个，清理路障210余处，清理路肩积土废渣60余方。动用融雪剂600余吨，防滑砂石1430余吨，各类草包、麻袋等防滑材料4400余套。汛期，共修砌挡墙6437立方米，新建盖板沟120米，清挖公路边沟266公里，清理塌方130908立方米，疏通涵洞6处；修订了公路防汛应急预案10余份；开展了大小公路防汛实战演练18场次；及时通过各种媒体通报汛期公路路况及公路阻断信息200多条。三是开展隐患清零专项行动。进行公路基础安全隐患大排查，查处了公路交通基础设施安全隐患673处，新增或更换钢护栏5142米，增设安全警示牌1306块、警示灯10盏、反光镜17块，修复或刻画道路标线318平方米，安装减速带75条，修复坑洼路面48142平方米，摆放安全锥桶360余个。

（六）突出科技引领，提升智慧公路创建水平

一是强力推进监控视频数据接入工作。市建养中心高度重视信息平台联网对接工作，主要领导和分管领导亲自调度，借力主管部门向县市区政府发函，督促各县市区严格执行标准、加快平台建设、做好设备维护、开通交通专网、完善数据传输；业务科室加强技术指导，做好跟踪服务。在规定的时间节点前，共有6个县市区（洪江区、靖州县、通道县、鹤城区、洪江市、新晃县）平台数据接入了市本级平台，市本级平台接入了省级平台。二是积极配合做好对治超平台的验收和完成省补资金的申请工作。3月，配合省厅验收组对我市治超平台和不停车预检系统进行检查验收，抽验了市本级平台、溆浦县和鹤城区治超平台，标志着我市治超平台和不停车预检系统全部验收合格，为我市申请省补资金打下了良好基础。5月，省财政厅、省交通运输厅下达我市不停车检测系统奖补资金765万元、治超信息平台奖补资金382万元。三是配合做好省公路水运应急管理系统的外场设施建设工作。经过争取，省公路水运应急管理系统在我市44处位置合计建设48个监控摄像头及情报板。四是做好市本级公路信息平台的审计工作。市本级公路信息平台总投资310万元，于2018年10月竣工验收。项目于10月送审，2020年1月出具审计报告。

（七）突出精准扶贫，进一步巩固脱贫成效

在过来蛇垅村退出贫困村行列工作的基础上，制定了《2019年蛇垅村脱贫攻坚巩固提升实施方案》，重点开展八项攻坚行动，进一步巩固脱贫成效。一是完善基础设施建设。全年共争取资金77万元投入村基础设施建设，进一步提高村民对脱贫成效的满意度。二是推动产业发展。一方面，完善“四跟四走”产业扶贫机制，建立健全“党支部+合作社+公司+贫困户”的利益联结机制，2019年村集体经济收入达到51600万元；另一方面，鼓励发展自主产业，积极引导外出就业，全年，共为54户207人落实自主产业奖补资金1.65万元。三是落实医疗教育保障措施。对全村贫困户学生进行认真摸排，为全村42名贫困户学生教育申报55875元教育补助；为64户贫困户申报65520元医疗补助，确保建档立卡贫困人口100%参加城乡居民医疗保险补助和特惠保险。四是做好结对帮扶工作。作为后盾单位的市建养中心，落实5万元帮扶资金，全年入户走访4次，了解贫困户产业发展情况以及生产生活中存在的困难，并竭尽所能为贫困户排忧解难。

一年来，我局全体干部职工合心合力，攻坚克难，统筹抓好公路管养与精准扶贫、抗冰保畅多项重点工作，全面完成了2019年公路工作目标，并取得了一定实效。但离党委政府和上级行业主管部门的要求仍有距离。在新的一年里，我们将始终坚持以党的十九大精神为指引，紧紧依靠市委、市政府的正确领导和省市行业主管部门的大力支持，按照体制改革后公路工作的新形势、新要求，积极转变工作思路，切实强化各项管理措施，狠抓目标任务落实，不断深化“四个公路”建设，主动适应新常态，奋力创新业，树立新形象，不断开创怀化市公路管养工作高质量发展新局面，为实施“一极两带”和“一个中心、四个怀化”战略作出积极贡献！

五、存在的主要问题

严格按照相关规定管理和使用资金，切实做好国有资产管理，暂无主要问题。

六、改进措施和有关建议

暂无建议。