怀化市公路建设养护中心

2020年度部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）部门基本情况

我中心为市交通运输局管理的正处级公益一类事业单位，直接管理怀化市公路路政管理支队、怀化市公路管理局道路材料供应处和怀化市公路管理局道路设施维护处三个全额拨款的正科级事业单位，一个差额拨款事业单位怀化市公路管理局应急抢险保障中心（正科级）。编制数497人，年末实有人数764人，其中：在职人员410人，编外长期合同工1人，离退休人员353人。

主要工作职责是：

1.贯彻执行国家、省、市有关公路工作的方针、政策、法律、法规、制度和技术标准。

2.负责拟定公路建设养护工程计划编制事务性工作；参与编制全市公路路网结构改造规划；负责全市公路养护工程（公路大中修、桥隧维护、公路渡口、灾害防治、灾毁抢修和生命安全防护工程）计划编制等事务性工作。

3.指导监督全市普通国省干线公路建设工程的实施；组织实施全市国省干线公路大中修、灾毁重建养护工程；指导县市区实施危桥改造、灾害防治和生命安全防护工程等；承担普通国省干线工程项目设计评审、技术审查、工程交（竣）工验收及决算管理的事务性工作。

4.参与拟定并下达县市区国省干线公路年度养护任务，对县市区公路建设、养护进行巡查和业务指导；指导协调公路用地范围内的绿化美化工作；对市级财政配套的公路养护工程资金使用情况进行监督。

5.负责指导农村公路建设、养护和管理有关事务性、技术性工作。

6.承担全市公路行业统计、信息调查、技术交流、科技成果转化、信息化等事务性工作。

7.负责指导全市普通干线公路行业安全生产监督、应急处置和交通战备相关事务性、技术性工作。

8.承担市本级路政行政许可、监管相关事务性工作，为公路路产路权保护工作提供服务保障。

9.参与制定公路行业地方技术标准；承担公路科技成果推广应用和生态环保、智慧公路体系建设、路网运行监测相关事务性工作。

10.承办市交通运输局交办的其他工作。

（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

怀化市公路建设养护中心2020年度部门整体支出4,673.31万元，主要用于支付机关及直属二级单位在职及离退休人员经费、国省干线公路管养各项专项业务工作以及为保障单位正常运转完成日常工作任务而发生的公用经费。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

基本支出3,857.79万元，包含工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出。

2020年工资福利支出2,636.91万元，其中：1.发放在职人员基本工资976.66万元；2.在职人员津补贴244.94万元；3.政策性奖金480.52万元； 4.绩效工资298.54万元；5.机关事业单位基本养老保险缴费314.58万元；6.职业年金缴费50.09万元；7.职工基本医疗保险缴费140.42万元；8.其他社会保障缴费33.68万元；9.住房公积金70.22万元；10.临时工工资等其他工资福利支出20.26万元。

2020年商品和服务支出408.58万元，分别为：1.公务用车运行维护费23.65万元，我局2020年加强车辆管理，无公务用车购置，车辆定点加油、定点保险、定点维修，车辆加油使用绑定车牌号码的IC卡，一车一卡，不得现金报销零星加油发票，严格执行车辆修理审批制度，驾驶员维修车辆需提供由办公室、财务审计科、纪检监察、局领导共同签字的车辆维修审批单到怀化市政府采购办指定厂家定点维修。公务用车运行维护费2020年实际支出26.93万元（基本支出23.65万元、项目支出3.28万元）对比2019年度支出28.68万元，减少1.75万元，降幅6.10%；2.公务接待费3.66万元，公务接待费为因公务需要接待上级部门和各县市区来人衔接汇报工作开支。我中心严格按照中央和省市关于公务接待的各项规定，由办公室负责公务接待统一安排，建立健全公务接待审批制度，明确公务接待范围、公务接待审批手续和公务接待标准，坚持节约简朴的原则，严禁奢侈浪费。对比2019年度支出4.66万元，减少1万元，降幅为21.46%，取得了很好的效果；3.我中心严格履行出国（境）审批备案制，严格控制出国（境）经费预算，2020年因公出国（境）经费为0元，年度也无预算安排；4.办公费23.87万元；5.水电费25.87万元；6.差旅费30.61万元；7.会议费1.65万元；8.邮电费2.43万元；9.劳务费9.38万元；10.福利费45.71万元；11.培训费0.54万元；12.车改补贴支出及其他交通费用42.73万元；13.维修（护）费42.59万元；14.印刷费1.18万元；15.物业管理费10.58万元；16.手续费0.06万元；17.租赁费0.42万元；18、委托业务费1.65万元；19.工会经费14.17万元；20.取暖费2.12万元；21.其他支出125.72万元。

2020年对个人和家庭的补助支出810.98万元，其中：1.离休费10.85万元；2.退休费477.21万元；3.抚恤金7.55万元；4.离退休人员奖金、独生子女奖励金及遗属生活费309.60万元；5.医疗费2.35万元；6.其他对个人和家庭补助支出3.42万元。

（二）专项支出

专项支出2020年度预算安排如下：1、公路应急保畅经费28万元（年初预算）；2、公路路面、桥梁、隧道等检测费232.04万元，其中：2020年度检测费150万元，2019年检测费未完结转82.04万元；3、普通国省干线公路交通标志调整工程款上年结转1353.09万元；4、治超信息平台建设及运行费上年结转155万元，合计来源1,768.13万元。

2020年度专项支出为815.52万元，主要包括：1. 普通国省干线公路交通标志调整工程支出546.15万元（支付三个施工标段工程款486.88万元，支付工程监理费57.66万元以及办公经费1.61万元）；2.公路路面、桥梁、隧道等检测费231.6万元；支付长沙理工大公路工程试验检测中心国省干线2019年度桥梁检测费49.10万元、2020年度桥梁及国省干线公路路况检测费123.68万元，支付湖南联智桥隧技术有限公司2019年度桥梁检测费32.94万元、2020年度国省干线隧道检测费25.88万元；3.应急保畅支出7.06万元（应急保畅差旅费用、公务用车运行支出）；4、治超信息平台建设及运行费30.71万元。

2020年专项资金结转952.61万元，分别为：国省干线公路交通标志调整工程806.94万元（工程计量未全部完成，尚有施工单位工程款未付清）; 治超信息平台建设及运行费124.29万元；应急保畅经费20.94万元; 公路路面、桥梁、隧道检测费用0.44万元。

三、部门专项组织实施情况

（一）专项组织情况

普通国省干线公路交通标志标牌调整工程：2019年1月29日，通过公开招标后与三个施工单位签订了施工合同，分别为：施工一标中标单位湖南华鑫美好公路环境建设有限公司，施工范围为沅陵县、麻阳县、辰溪县、鹤城区，合同价人民币10543597元；施工二标中标单位湖南三和通信交通工程有限公司，施工范围为溆浦县、中方县、芷江县、新晃县、会同县，合同价人民币10647746元；施工三标中标单位湖南高速公路配套设施有限公司，施工范围为洪江市、洪江区、靖州县、通道县，合同价人民币10906392元。

通过政府采购确定监理单位为怀化市公路监理有限公司，检测单位为长沙理工大学工程试验检测中心。2019年3月5日与怀化市公路监理有限公司签订监理合同协议书，合同价为人民币768800元；与长沙理工大学工程试验检测中心签订《工程检测技术开发（委托）合同》，合同价373800元。

2019年3月20日下达开工令开工建设。2019年10月完成了普通国省道交通标志调整工程建设任务，2019年12月31日，怀化市交通运输局组织对该项目进行了交竣工验收，经竣工验收委员会评议，同意该项目通过竣工验收，质量等级评定为合格，下发了《怀化市普通国省道交通标志调整工程竣工验收鉴定书》。

受新冠肺炎疫情影响，2020年上半年度对已完工项目无法实地复核，下半年度又是迎接国家交通运输部“十三五国省干线公路国评”工作；且我中心参加国省道交通标志调整工程项目的管理人员都是兼职且人员严重不足，因而造成工程施工单位的计量工作没有全部完成。

我中心成立了治超信息平台项目建设领导班子，明确了一名领导分管，确定了科技科具体负责。承建单位怀化新大地电脑有限公司组建了精干的项目专班。通过政府采购确定由湖南万恒工程项目管理有限公司担任监理，对项目实施全过程监理。

应急保畅项目根据年度工作实际需要组织安排，公路路面、桥梁和隧道检测按照省公路事务中心年度综合目标考核以及实际工作需要组织实施，道路、桥梁的检测都经政府采购程序确定具体实施单位。

- 专项管理情况

建立了完整的项目管理内部控制制度。严格按照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国招标投标法》和省市相关规定实施项目管理，强化资金监管，确保财政资金使用绩效。

四、资产管理情况

固定资产原值年初为3,451.91万元，年末为3,464.14万元，原值增加12.23万元，固定资产折旧年末为2,473.03万元，固定资产净值年末为991.11万元。

建立健全固定资产从“入口”到“出口”的内部管理制度，规范单位购建、使用管理、报废报损、内部转移、转让出售等行为。

固定资产的购置坚决执行政府采购制度，纳入政府采购范围，严格执行《怀化市市直行政事业单位2020-2022年国有资产配置预算及实物限额标准》（怀财资〔2019〕168号）的有关规定。加强固定资产的日常监管，定期或不定期进行清查盘点，做到“账账相符”、“账实相符”。固定资产的处置，严格按市财政局规定程序申报、审批，经审批同意后，方能进行处置，杜绝资产处置的随意性。财务部门及时注销已处置固定资产账面价值。

四、部门整体支出绩效情况

2020年是决胜全面建成小康社会之年，是“十三五”规划收官之年，是“十四五”规划谋篇布局之年，也是干线公路养护管理的迎“国检”之年。一年来，市公路系统在市委、市政府的坚强领导下，在省市行业主管部门的大力支持下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为行动指南，主动适应机构改革后新形势，奋力打赢新冠疫情防控阻击战、人民战，坚持打造“四个公路”服务品牌，贯彻“四好”理念，推动新时代怀化公路高质量发展，为推进“一极两带”“一个中心、四个怀化”战略提供坚强的公路交通保障。

2020年落实各类养护工程计划共计46457万元，其中：国省干线大中修工程部省补助资金25067万元；国省干线危桥改造3座，省补资共计775万元; 9座停车服务区及新建停车区，部省补助资金445万元；灾防工程计17.8km，部补资金712万元；安防工程国省补助资金18298万元；8座危隧提质升级，中央车购税610万元；灾毁抢修省补资金550万元。干线公路：国省干线道路预防性养护和小修工程项目PQI优良率85%。大中修工程：省下达我市国省干线养护工程计划313.871km，部省补助资金25067万元；目前已大部分完成；危桥改造工程3座，完成总投资1530万元；灾防工程17.8km，总投资1015万元。农村公路：路面PQI中等路以上比例达91%，其中县道（含新增省道）92%，乡村道90%；农村公路列养率达100%，常养率县道100%，乡道85%，村道75%；绿化率达90%；完成农村公路备案危桥改造10座；完成农村公路生命安全防护工程2062km。治超工作：全市共检测车辆241727台，查处超限车辆1523 台，卸载货物28488.8 吨，交警累计处罚分21273分；全市货运车辆站点超限率控制在1%以内。党风廉政工作：“两个责任”落实有力，作风建设掷地有声，执纪问责保持高压，正风肃纪成效显著，机关作风明显好转；基层党建工作：基层党组织建设100%、党建示范创建率100%、党建工作责任考核覆盖100%、民主评议党员100%、不合格党员处置100%，积极开展“让党中央放心、让人民群众满意的模范机关”创建活动；精准扶贫工作：脱贫成效进一步巩固，扶贫产业持续发展，结对帮扶落细落实，增收减贫实绩凸显。

（一）围绕公路管养主业，全面提升路况水平。

一是继续深入推进“四个公路”创建。坚持把创建生态公路、法治公路、智慧公路、平安公路作为“十三五”时期推进全市普通公路供给侧结构性改革的重要抓手，夯实责任，落细落实，确保创建成效，全力打造“畅安舒美”的通行条件和环境，提升人民群众的幸福感、获得感。二是高标准推进日常养护。干线公路持续开展“创建六个百分百工程”活动，以管养责任网格落实线路到人到班组的到位率100%为统领，推动管养干线公路绿化、清枝率100%，公路标线三线完整率100%，路面清扫保洁机械拥有和使用率100%，沿线安保设施到位率100%，交通设施清洁率100%，干线公路面貌朝畅、安、洁、美发生重大改观。农村公路积极推行预防性养护工作。对路面病害通过日常巡查、早发现、早预防、早处治，实行“有缝必养”，促进预防性养护常态化，稳定路况，延长路面使用周期。水泥路面加大实施接缝清灌、裂缝处治，沥青路做好裂缝处治、薄层罩面和刮油封面等。全年实施预防性养护3310Km。完成水泥路面整段机械清灌缝2657400m；沥青路面薄层罩面560Km，裂缝处治66420m。由于预防性养护及时，延长了路面使用周期，有效稳定了路况。三是高质量完成迎国评工作。成立公路系统迎国评工作领导小组，进一步细化工作任务，建立党组领导联系县市区责任制，全力督促指导迎国评各项工作的落实。根据省厅下达的迎国评工作方案，及时制定并下发了我市国省干线公路迎国评工作方案。强化国省干线季度养护巡查工作，对照迎国评工作方案，督促各县市区公路建设养护中心全面加强日常养护工作，加大小修工程实施力度，着力提升公路路况水平。全系统干部职工全力奋斗，国评路段路况优良，秩序井然，得到省国评领导的肯定，出色完成了迎国评任务。四是强化目标考核。结合季度巡查，督促国省干线公路的小修工程和预防性养护工作的全面开展，超额完成了省局下达的目标任务。路况较去年年末路容路貌显著改善，路况水平稳中有升。五是抗汛防冰冻等特殊时期养护组织保障得力。加强了国省干线的安全运行工作。对年末岁初抗冰保畅工作进行了重点督导，对雨季、冰冻时期路面养护、水毁灾毁抢通保畅工作进行了实地指导，确保了全年国省干线公路的安全运行。六是加强了服务区和路侧停车区的计划落实、隧道提质改造、年度桥隧检测和国省干线公路路况水平评价工作。

（二）以示范为引领，大力推进“四好农村路”建设。

今年是我市开展“四好农村路”创建工作的第三个年头，

习总书记“四好农村路”的思想理念已经在我市十三个县市区深入人心，也让我市农村公路发生了很大变化。从养护好的角度来说，我市农村公路路面技术状况整体提升、路容路貌总体向好，同时各县市区每年按照相关要求和标准创建一定数量的示范路、示范乡镇和示范村（2018年创建100公里示范路，以后每年增加20公里；创市级示范县的不少于2个示范乡镇和2个示范村，省级和国家级示范县的不少于5个示范乡镇和5个示范村，以后每年增加,1个示范乡镇和1个示范村）。农村公路示范乡镇和示范村管养机构办公场地固定、办公设施齐备、人员配备到位、图表上墙（组织机构、线路图、各种规章制度等）、内业资料（巡查记录等）完整。除往年已经创建了市级、省级或国家级的芷江、新晃、通道、会同和洪江区五个县市区外，其余八个县市区今年有望全部创建“四好农村路”市级示范县。

（三）推进养护工程管理规范化，全力打造“畅、安、舒、美”的品质工程。

一是在项目前期设计阶段进行科学规划、详细调查、精心设计。牢固树立绿色、安全发展理念，特别应强化设计阶段外业验收程序，确保达到“生态、平安”公路的良好效果，切实消除公路沿线存在的安全隐患，凸现山区公路“畅安舒美”的良好通行环境。二是进一步完善工程管理和考核制度，全面推行设计审查制、招投标制、合同管理制、施工监理制、验收考核制的“五制”精细化管理。继续推行去年迎国检“五项制度”管理措施，各单位负责人应做到守土有责并做到层层落实责任，人人责任上肩。三是严格执行工程施工标准化规程，推行“四化”施工。即推进作业手段机械化、施工工艺标准化、工程管理规范化、交通维护标准化。四是要求项目业主强化对各相关从业单位进行严格管理。除对设计、施工、监理、检测等从业单位要求其认真履行好合同承诺外，还应重点加强对人员到位和考勤的管理，确保人员履职到位。五是加强巡查督查，加强各部门对项目实施的监督、考核和指导，确保工程质量和安全始终处于可控状态。六是继续加大媒体宣传和监督力度，推进工程质量和安全管理上台阶。七是加强各单位人员业务技术培训和指导，不断提高技术管理人员质量和安全意识，督促项目管理迅速向规范化、精细化大步迈进。

（四）构建长效机制，有序推进“双超”治理。

一是健全工作机制。从规范执法、源头监管、责任倒查、考核奖惩、行政问责等方面,先后制定下发了《全市关于进一步加货运车辆超限超载治理并实施治超非现场执法的通知》、《怀化市治理车辆违法超限超载工作领导小组关于全市高速公路入口治超工作实施方案》、《怀化市农村公路治理车辆违法超限超载工作实施方案》等多个规范性文件及制度，为治超工作规范长效推进提供了有力制度保障，为严格治超执法监管充实了依据。二是搭建责任网格。市县乡村四级联动责任上肩，各部门班子领导对治超工作实行“党政同责”“一岗双责”，并严格按照职责分工，负责指导监督本部门、本系统落实责任，确保工作到位；压实路警联合驻站治超执法主体责任。通过在每个治超站设立不少于两间的标准警务室，配备2-4名驻站交警，坚持24小时倒班执守制，有效充实了治超站点执勤力量，切实加大执法力度，确保“双超”车辆处罚到位、卸载到位。同时，充分发挥交警驻站执法优势，对部分驾驶员拒不配合执法、恶意堵塞交通、强行冲关等行为进行有力打击，为强化路面执法提供了有力保障。三是开展专项治理。开展源头重点企业摸底调查，在省治超办考核指标要求在20万吨以上重点货运源头企业安装地磅及监控设备的基础上，全面提升源头治超覆盖率，进一步拔高工作标杆。2020年3月初，市治超办再次组织对各县市区年货物吞吐量在20万吨以上的源头企业进行摸底登记，精准建立了14家重点货运源头企业台账，并向社会进行公示，做到了底数清楚，靶向明确，不留死角。开展路面治超专项整治行动，重点围绕工程建设领域、夜间偷运、农村公路车辆绕行、强行冲关冲卡及马槽车反弹等违法行为进行重拳治理，有效遏制了“双超”车辆的反弹势头。开展高速公路入口治超专项治理，研究制定了《怀化市治理车辆违法超限超载工作领导小组关于全市高速公路入口治超工作实施方案》，有效形成高速入口治超高压态势，确保“双超”率稳控在省规定值以内。四是提升综合治理。积极探索建立以怀化辖区为中心的区域治超工作联动机制，尤其是通道、靖州、新晃、会同和沅陵等县市积极与外省外地毗邻市县加强对接，探索建立边际治超会商制度、工作形势和情况互通制度、治超案件协查和违法信息抄告等制度，在一定程度上提升了边际区域联合治超的意识。周边少数民族群众逐渐适应怀化严格治超的环境，主动服从、理解支持，从而缓解了我们自身的工作压力。五是着力科技治超。加快推进干线公路路网运行监测及治理超限监管平台，切实推行科技治超，不断提升治超管理工作的科技含量，全面实现治超工作由“人海战术”管理向科技智能管理转变。

（五）突出科技兴路，切实推进智慧公路建设。

一是推动科技治超硬件落地。认真落实《湖南省公路不停车检测治超网规划》，建成6套非现场执法系统并试运行。二是加强对县市区公路信息化工作的指导。协调各级公路部门做好省公路应急监控视频外场设施施工工作，及时督促有关单位修复不停车检测系统设备和加强管理，确保数据正常传输。三是积极做好市本级平台后续建设工作。加强与市财政沟通，争取续建市本级平台指挥中心会议室和相关配套设施。四是完成市本级平台项目的竣工结算审计和财政专项资金绩效评价工作。

（六）建设安全防护网，不断提升公路安全保障。

一是规范指导，强化督导。中心领导班子高度重视安全工作，制定下发了《怀化市普通公路系统安全生产工作要点》《怀化市普通公路系统安全生产监督检查计划》《安全生产专项整治三年行动工作方案》《怀化市普通干线公路安全突发事件应急预案》等指导性文件，规范指导，有序推动生产安全工作。中心党组专题研究安全生产工作6次，召开安全例会4次。二是突出重点，抓出成效。1.做好节假日等特殊时段的值班值守工作。严格实行节假日值班值守制度，坚持领导带班制，切实做好节假期间、新冠疫情防控等特殊时段的值班值守工作。2.做好2020年春运和新冠疫情防控工作。及时传达学习上级会议精神。疫情期间，市公路建养中心成立了一把手任组长、分管领导为副组长的联防联控工作领导小组，全体干部职工取消春节休假，坚持领导干部带班值守，在怀化火车站、高铁站、市公路局小区，执行24小时3班运转制，及时报送每天工作动态信息；各县市区路政、治超等人员全员上路，会同交警、卫生等部门在高速出入口、治超站点、国省干线重要路段设立防疫检测点，进行疫情防控工作，共排查人员上万人次。按照安全生产“一岗双责”的职责抓好分管领域的相关工作，中心党组成员分组带队下基层督促检查全市普通公路的冬季养护、春运保畅、交通问题顽瘴痼疾集中整治行动、疫情防控等工作，确保了普通公路“一断三不断”“三不一优先”，确保了春运、防疫期间全市国省干线安全畅通，确保了应急运输畅通无阻。3.做好汛期公路安全防汛工作。4.开展公路交通有关问题顽瘴痼疾专项整治行动。5.做好“隐患清零”工作。三是专题研究，部署三年行动。四是加强宣传，增强安全生产意识。围绕“消除事故隐患，筑牢安全防线”的“安全生产月”活动主题，开展了形式多样、内容丰富的安全活动。截止目前全市普通公路系统在新闻媒体发表新闻报道60余篇，悬挂横幅110余副，宣讲近30次，发印宣传册9300余册。

一年来，通过我们的积极工作，全面完成了2020年各项工作目标任务，在公路管养、党风廉政、基层党建等方面均取得了新的进展与成效。我们也清醒地认识到，离党委政府和上级行业主管部门的要求仍有距离，在新的一年里，我们将紧紧依靠市委市政府的正确领导和省市行业主管部门的大力支持，按照体制改革后公路工作的新形势、新要求，积极转变工作思路，切实强化各项管理措施，狠抓目标任务落实，推进“四个公路”建设，适应新常态，奋力创新业，树立新形象，为实施“一极两带”和“一个中心、四个怀化”战略作出积极贡献！

五、存在的主要问题

严格按照相关规定管理和使用资金，切实做好国有资产管理，暂无主要问题。

六、改进措施和有关建议

细化、强化预算管理，严格按照预算编制的相关制度和规定，根据上年度决算加强支出分析，提高预算编制的科学性，加强内部协调、配合，充分征求部门意见，根据部门的工作重点和年度工作计划，积极地开展调查与研究，合理确定各项支出需要，提高预算编制的精准性，提高财政资金的使用效率。

2020年6月25日