附件6：

专项资金绩效目标自评表

| 专项资金名称 |  |  | 市级文物保护与修复经费 |  | 负责人 及电话 | 金建平0745-2717987 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 市级主管部门 |  |  | 怀化市财政局 |  |  |  |  |  |
| 地方主管部门 |  |  |  |  | 实施单位 | 怀化市文化旅游广电体育局 |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 执行率（B／A） |  |
|  |  |  | 年度资金总额 | 120 | 107.67 |  | 89.7％ |  |
|  |  |  | 其中：中央补助 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 省级资金 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 市级资金 | 120 | 107.67 |  | 89.7％ |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  | 全年实际完成情况 |  |  |  |
|  | 做好市级文物保护单位保护项目4个，完成怀化市博物馆库房提质升级。 |  |  |  | 完成了3处市级文物保护单位保护项目，完成了怀化市博物馆库房提质升级工作。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 全年 完成值 |  | 未完成原因和 改进措施 |
|  | 产 出 指 标 | 数量指标 | 完成市保项目数量 |  | 4 | 3 |  | 鹤城区兴隆桥本体修缮工程由于汛期暂未开工，计划于8月启动工程。 |
|  |  |  | 完成怀化市博物馆库房提质升级 |  | 1 | 1 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 坚持原材料、原形制、原工艺、原做法 |  | 按照原材料、原形制、原工艺、原做法实施 | 100% |  |  |
|  |  |  | 坚持“最小干预原则” |  | 坚持原则，效果良好 | 98% |  |  |
|  |  | 时效指标 | 所有项目按计划准时完成 |  | 100% | 80％ |  | 鹤城区兴隆桥本体修缮工程由于汛期暂未开工，计划于8月启动工程。 |
|  |  | 成本指标 | 预算节余 |  | 无节余 | 无节余 |  |  |
|  | 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 促进当地 文旅产业发展 |  | 带动效应明显 | 90% |  |  |
| 绩 效 指 标 | 效 益 指 标 | 生态效益 指标 | 优化文物周边环境 |  | 环境明显改善 | 95％ |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 增强群众文物 保护意识，促进文旅融合发展 |  | 明显提升 | 100% |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 |  | 90%以上 | 98% |  |  |
| 说明 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：1、其他资金包括和中央补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 2、定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。市直各部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 3、定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，资金使用单位分别按照100％—80％（含）、80％—60％（含）、60％—0％合理填写完成比例。 |  |  |  |  |  |  |  |  |